附件1：

全省安装使用塔式起重机安全报警及显示记录

装置建立统一远程监控管理平台工作方案

一、指导思想

以科学发展观为统领，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，认真贯彻落实住房和城乡建设部、省委和省政府关于安全生产工作的一系列部署和要求，牢固树立以人为本、安全发展理念，以科技手段提高管理效率和水平，有效预防和减少塔式起重机安全生产事故的发生。

二、任务目标

在全省范围内安装使用塔式起重机安全报警及显示记录装置，建立远程监控管理平台，实现企业对施工现场塔式起重机运行状态的实时监控，提高安全管理效率。同时，建立政府监管部门对塔式起重机运行状态数据备份中心，作为事故调查处理的依据。

三、实施步骤

（一）平台部署阶段（2011年8月1日至2012年3月31日）

各地应指导企业在2011年12月31日前完成塔机安全监控管理平台搭建和及在建工程塔机安全监控装置的调试；在2012年5月31日前完成市州统一联网和数据备份硬件建设。

（二）系统安装应用阶段（2012年1月1日至2012年6月30日）

全省所有建筑工地使用的塔式起重机全部安装使用报警及显示记录装置并以无线方式与远程监控平台联网。

四、有关要求

（一）新出厂塔式起重机和外省进入我省的塔式起重机应安装报警及显示记录装置，并在塔机整体安装后与远程监控平台联网，否则不予办理备案，不得投入使用。

（二）在建工程的塔式起重机应在规定时间内安装报警及显示记录装置，并与远程监控平台或数据备份中心联网。

（四）施工单位应按规定使用、维护报警及显示记录装置，在系统发生故障时，应及时与安装单位联系。

（五）塔式起重机报警及显示记录装置应经省级或省级以上产品质量监督检验部门检验合格。

（六）安装塔式起重机报警及显示记录装置时，不得对原有塔式起重机结构进行改动或改造。

（七）各施工单位根据报警及显示记录装置提示信息及时采取处理措施。

二0一一年七月二十七日